ADA v2

작업지시서 프로덕션급 감사 보고서

Day00 ~ Day21 전 영역 종합 검토

검토일자: 2026-05-19

검토 기준: 프로덕션급 엄격 (단독 서버 + 외부 사용 가능성 가정)

대상 문서: 22개 Day 작업지시서 + 보조 문서 4종

# 목차

0. Executive Summary — 한 페이지 결론

1. 검토 범위와 방법론

2. 영역 A — 구현 가능성 / 비현실 가정

3. 영역 B — 명세 누락 (꼭 있어야 할 것들)

4. 영역 C — 유용한 도구·기술 추천

5. 영역 D — 에이전트 관리 시스템 구조 검토

6. 영역 E — 캡슐화·유지보수성·변경 영향도 격리

7. 영역 F — 보안 / 검증 / 침투

8. 영역 G — 자가학습 사이클 (현재 KB 누적 vs 진짜 강화학습)

9. 영역 H — 백업·DR·복구 (로컬 + 가상 단독 서버)

10. 종합 위험 매트릭스 (Top 20)

11. 수정 권고안 — 우선순위 P0~P3

12. Day별 즉시 패치 제안 표

13. 부록 — 새로 만들 권고 Day (Day-A, Day-B, Day-C)

# 0. Executive Summary

한 줄 결론: ADA v2의 골격(27 에이전트 + 5 HITL 게이트 + 3-Stack KB + Claude CLI 사이드카 + JWT/RBAC)은 구상 자체는 매우 우수하나, 프로덕션 또는 단독 서버 외부 노출 기준으로 보면 8개 결정적 결함이 있다. 그중 백업·DR 완전 부재, 자가학습 사이클 미폐쇄, 트랜스포머 정책의 과잉 강제, claude-cli subprocess 패턴은 21일 스프린트가 끝나도 시스템이 ‘안전하게 점점 똑똑해지는’ 형태가 되지 못한다는 의미다.

### 핵심 발견 요약

치명적 (P0)

- 백업/DR 명세는 backup_restore.md 작성 한 줄과 Day20의 컨테이너 강제 종료·재기동 검증뿐. pg_dump 일일 cron, WAL streaming, MinIO replication, Vault snapshot, 모델 가중치 정기 백업, RPO/RTO 목표가 하나도 정의되지 않음.

- 자가학습 사이클이 폐쇄되지 않는다. distill → KB 저장까지는 명확하나, 다음 잡에서 KB가 ‘어느 에이전트의 어느 코드 라인에서 실제로 인용되는지’ 코드 단위 명시가 부재. KP7 ‘메트릭 +5%·trial -30%’는 재현 불가능 가능성.

- Claude CLI 사이드카는 docker exec + subprocess.run(timeout=120s) 패턴. 일일·시간당 한도(MAX_DAILY_CLI_USD=5)는 best-effort, 회로차단기 없음, 한글 스택 정규화 미처리. 자동 오류 처리 자체가 단일 장애점.

- Vault가 dev 모드 + 단일 인스턴스. 시크릿 손실 시 복구 불가. ‘프로덕션은 AWS Secrets Manager 또는 Vault HA’라고 한 줄만 있고 절차·스크립트 부재.

고위험 (P1)

- 트랜스포머 우선 정책(R-403)은 ‘재시도’를 강제 — 데이터가 트랜스포머에 부적합한 경우 무한 루프 또는 비효율적 학습 위험. KP9 25% 기준도 G4 ‘노출’인지 ‘선택’인지 불명.

- TabPFN·TranAD·AnomalyTransformer는 라이브러리 성숙도와 라이선스가 검증되지 않음. TranAD는 ‘자체 포팅’ 명시 — 사실상 신규 개발.

- AT-1 90초·AT-2 120초 목표는 CPU 환경(서버 사양 Ryzen 7 3800XT + GTX 1060 3GB)에서 Top-3 학습 + Optuna 50 trial + 트랜스포머 강제 조합과 양립 불가능.

- Streamlit + WebSocket + asyncio 조합은 사용자 동시성 증가 시 UI 응답성 저하 + 진행 중 게이트 응답 분실 위험.

- mTLS·MLflow 인증·SBOM·이미지 서명·회로차단기는 명세 어디에도 없음. ‘프로덕션급 보안’ 표방과 모순.

- Alembic 마이그레이션이 Day02에서 옵션으로만 언급 — Day03~21에서 누적되는 스키마 변경의 롤백·버전 관리 도구 부재.

중위험 (P2)

- 27 에이전트 동적 등록/해제 메커니즘 없음. agent_registry는 시드만, 핫스왑·blue-green·canary 없음. 새 에이전트 추가는 코드+SQL+그래프 동시 변경 필요.

- KB 오염 방지 장치 부재. confidence는 초기값만 있고 시간 경과 감쇠(decay), shadow eval, A/B 비교가 없어 ‘거짓 성공’이 영구 보존됨.

- BaseAgent 페르소나가 LLM 호출 직전 prepend 되지만, 페르소나 A/B·롤백·버전 관리·실험 인프라 없음.

- 데이터 lineage·drift detection·모델 가중치 SHA256 무결성 검증 없음 — 운영 6개월 후 ‘왜 이렇게 결정했는지’ 추적 불가능.

- 보안 audit_log RLS 미정. 감사 로그를 일반 사용자가 읽으면 보안 정보 누설.

낮음 (P3)

- EDAAgent 차트 인라인 base64 → OUT-04 단일 HTML 5MB 한도 초과 가능성. 데이터 규모 임계값 정책 필요.

- Streamlit 27 에이전트 매트릭스 그리드 렌더링 성능. JS 분리 권고는 백로그.

- MLflow 실험 IDempotent 생성은 OK이나, 중복 실행 시 UPSERT 전략 부재.

- WeasyPrint Cairo/Pango 한글 폰트 의존성 — Docker 이미지에 NanumGothic 사전 포함 권고.

### KPI 달성 가능성 재산정

| KPI | 현재 목표 | 현 명세로 달성 가능? | 재조정 권고 |
| --- | --- | --- | --- |
| KP1 E2E 성공률 | ≥ 85% | 가능 (단, IT-3 자동 오류 mock 모드 사용 시) | 유지 |
| KP2 응답속도 | ≤ 120s | 어려움 (트랜스포머 강제 + CPU) | ≤ 180s 또는 GPU 명시 |
| KP4 카테고리 커버 | 4/4 | 가능 | 유지 |
| KP7 자체학습 효과 | +5%·-30% | 현 명세로는 불확실 | 측정 자동화 필수 + 정의 명확화 |
| KP8 오류 자체해결 | ≥ 60% | 불확실 (단일 장애점) | ≥ 40% + 회로차단기 도입 |
| KP9 트랜스포머 채택 | ≥ 25% | G4 노출/선택 모호 | 정의 명확화 필요 |
| KP10 보안 침해 0건 | 50종 0건 | 50종 페이로드 실 구현 시 | OWASP ZAP/Nuclei 보강 |
| KP11 1순위 채택 | ≥ 60% | 데이터 의존 | 유지 |

# 1. 검토 범위와 방법론

### 1.1 검토 대상

Day00 마스터설계서 v2.1 + Day01~Day21 일일 작업지시서 22종 + 보조 문서 4종(RENEWAL_SPEC, DEV_SETUP_GUIDE, DOCKER_ENV_INVENTORY, LINUX_DOCKER_SETUP_GUIDE).

### 1.2 검토 기준

- 프로덕션급 엄격 — 단독 서버 운영 + 외부 사용 가능성을 가정해 SLA·DR·보안·컴플라이언스까지 봄.

- ‘작동하는가’가 아니라 ‘안전하고 지속 가능한가’를 본다. 즉 코드 미존재·정책 미존재가 모두 결함.

- Anthropic Claude 모델·LangGraph·Celery·pgvector 등 현 시점(2026-05) 사용 가능 라이브러리·서비스 가정.

### 1.3 검토 영역

사용자 요구를 7+1 영역으로 분해해 각각을 별도 섹션으로 다룬다: 구현 가능성(A), 명세 누락(B), 유용한 툴(C), 에이전트 관리(D), 캡슐화·유지보수(E), 보안·검증(F), 자가학습 순환(G), 백업·DR(H).

### 1.4 사용한 분석 도구

- 전 문서 정독 — 마스터 설계서 1,168행 + 일일 지시서 평균 700행 × 21일.

- 키워드 grep — backup·DR·circuit·mTLS·SBOM·drift·lineage·reinforcement·bandit·Alembic 등으로 명세 부재 영역 확인.

- 3개의 독립 서브에이전트로 영역별 정독 + 교차 검증.

# 2. 영역 A — 구현 가능성 / 비현실 가정

이 섹션은 ‘명세에 적혀 있으나 실제로는 구현하기 어렵거나 가정이 비현실적인’ 항목을 다룬다.

## A-1 트랜스포머 8종 의존성과 라이브러리 성숙도

위치: Day00 §7, Day08 v2, Day12, RENEWAL_SPEC §3

TRANSFORMER_REGISTRY 8종(TabTransformer / FTTransformer / TabPFN / Informer / TFT / PatchTST / TranAD / AnomalyTransformer)은 각각 다른 PyTorch 생태계·CUDA 요구를 가진다. 특히:

- TabPFN — 라이선스(non-commercial) 검토 부재. 외부 서비스 시 즉시 차단 사유.

- TranAD — Day00 §7.2가 ‘자체 포팅’이라 명시 → 사실상 신규 개발 항목. Day12 1일 안에 불가능.

- AnomalyTransformer — PyPI 공식 패키지 없음. 커뮤니티 구현체 다수.

- Informer/TFT/PatchTST — pytorch-forecasting과 neuralforecast의 API가 상이. 통일된 인터페이스 어댑터 필요.

권고 — (1) v2 출시는 ‘트랜스포머 후보 옵션 표시’까지만, ‘강제 1개 포함(R-403)’은 v2.1 백로그로 분리. (2) TabPFN을 사내·온프레미스 한정 사용으로 명시. (3) TranAD/AnomalyTransformer는 v2 스코프에서 제외하거나 외부 IsolationForest+오토인코더 조합으로 대체.

## A-2 AT-1 90초·AT-2 120초 응답속도 목표

위치: Day14 KPI, Day21 AT-1, DOCKER_ENV_INVENTORY 서버 사양

서버 사양: Ryzen 7 3800XT / 16GB RAM / GTX 1060 3GB. Top-3 모델 학습 + Optuna 50 trial + 트랜스포머 1개 포함 + 자체학습 KB RAG + 5종 산출물 생성까지 90~120초 안에 끝나야 한다. CPU 기준으로는 불가능에 가깝다. GTX 1060 3GB로는 트랜스포머 추론은 가능해도 학습은 OOM 위험.

권고 — (1) KP2를 ‘180초(트랜스포머 포함) / 90초(트리계열 only) 두 트랙’으로 분리. (2) Optuna trial을 데이터 크기에 따라 10~50 동적 조정 + warm-start 의무화. (3) GPU 미보유 환경에선 자동으로 트랜스포머 제외 + 사용자에게 안내.

## A-3 Claude CLI subprocess 패턴

위치: Day00 §6, Day16

docker exec + subprocess.run(timeout=120s)으로 Claude Code CLI를 호출. 문제 4가지: (1) 워커가 최대 120초 블로킹 → 동시 잡 처리량 급락. (2) JSON 응답 파싱 실패 시 fallback이 임시변통. (3) 한글 스택 정규화 미처리 → error_hash 충돌. (4) 비용 가드(MAX_DAILY_CLI_USD=5)가 ‘best-effort’.

권고 — (1) subprocess 대신 Anthropic Python SDK를 별도 비동기 스레드 풀에서 직접 호출. (2) 회로차단기(pybreaker) 도입 — 5회 연속 실패 시 30분 OPEN. (3) Redis 토큰 버킷으로 시간당 호출 강제 제한. (4) 한글·이모지 등 비ASCII 스택 normalize 함수 unit test 추가.

## A-4 침투 50종 페이로드 실제 구현 부재

위치: Day17, Day20 IT-4

SQL 20·프롬프트 인젝션 15·권한 5·JWT 5·Path traversal 3·Zip bomb 2 = 50종이 ‘목록’으로만 있고 실제 exploit 코드가 없다. ‘1MB zip → 1TB 압축해제’는 실제 테스트 시 디스크 폭발 위험.

권고 — (1) OWASP ZAP / Nuclei templates 통합. (2) Zip bomb은 max_unzip_size 가드 단위 테스트로 대체, 실제 1TB 생성 금지. (3) 침투 페이로드를 카테고리별 별도 파일로 분리(SQL/prompt/auth/path/dos), 첫 실패가 나머지 미검증 유발 안 하도록.

## A-5 Streamlit + WebSocket + asyncio 혼용

위치: Day10, Day18, Day19

Streamlit은 본질적으로 매 인터랙션마다 스크립트를 재실행하는 동기 프레임워크. WebSocket 비동기 + asyncio.run은 session_state 충돌·재실행 폭주 위험. 5초 폴링은 동시 사용자 50+에서 UI 응답성 저하.

권고 — (1) 게이트 UI(카드·체크박스)는 Streamlit 유지. (2) 실시간 진행률·현황판은 정적 HTML + SSE(Server-Sent Events)로 분리해 별도 컨테이너에서 서빙. (3) 또는 Reflex / NiceGUI 같은 비동기 친화 프레임워크로 v3에서 마이그레이션.

## A-6 SHAP KernelExplainer 대용량 데이터 성능

위치: Day11

Day11 본문이 ‘X_val 최대 500행 샘플링 필수’라고 자체 경고. 그러나 샘플링 전략(층화·시간 범위·이상치 보존)이 정의되지 않음 → SHAP 해석이 실제 분포를 반영 못 함.

권고 — (1) tree 기반 모델은 TreeExplainer(빠름) 우선. (2) KernelExplainer 사용 시 층화 샘플링 표준화. (3) 트랜스포머는 attention 가중치·integrated gradient로 대체.

## A-7 ‘backup_restore.md 작성’ 한 줄과 진짜 백업의 거리

위치: Day20 §7, Day21 4.4

Day20 §7은 ‘postgres 컨테이너 강제 종료 → 30초 내 재기동 → 잡 재개’ 검증. 이건 백업이 아니라 ‘프로세스 재시작 견고성’ 테스트. Day21은 docs/operations/backup_restore.md 작성을 체크리스트로만 잡음. 실제 pg_dump cron, MinIO 미러링, Vault snapshot, 모델 가중치 백업 스크립트는 어디에도 없다. 영역 H에서 상세.

# 3. 영역 B — 명세 누락 (꼭 있어야 할 것들)

프로덕션급 시스템에 ‘있어야 마땅하지만’ 현재 명세에 빠진 항목을 카테고리별로 정리한다.

## B-1 DB 마이그레이션 관리

- Alembic — Day02에 ‘선택’으로만 1회 언급. 실제로는 migrations/*.sql 직접 실행. 21일 동안 스키마 변경 누적되면 롤백·환경별 동기화 불가능.

- 버전 추적 테이블 — alembic_version 없음. 어떤 마이그레이션까지 적용됐는지 DB가 모름.

- Forward-only vs reversible — 다운그레이드 경로 미정.

## B-2 관측 가능성 (Observability)

- 분산 트레이싱 — OTel·Prometheus·Grafana가 Day00에서 ‘옵션’으로만 표기. 27 에이전트가 LangGraph + Celery로 흩어진 시스템에 trace 없으면 디버깅 불가능.

- 구조화 로그 — structlog JSON은 있으나, 잡 ID·사용자 ID·게이트 ID·에이전트 ID 등 correlation key가 BaseAgent에 자동 주입되는지 명시 부재.

- 메트릭 수집 — agent_runs 테이블이 SQL 집계 기반. 실시간 SLO 모니터링은 Prometheus exporter 필수.

- 비용 메트릭 — Anthropic API 호출 토큰·달러를 잡 단위로 집계하는 테이블 없음.

## B-3 모델 거버넌스 (MLOps)

- 데이터 lineage — 어떤 raw 파일이 어떤 전처리·피처를 거쳐 어떤 모델·산출물에 이르렀는지 추적 불가. OpenLineage / Marquez 도입 권고.

- Drift detection — 운영 6개월 후 동일 모델 정확도가 떨어져도 자동 알림 없음. Evidently AI / NannyML 권고.

- 모델 가중치 무결성 — MinIO에 저장된 .pkl/.pt SHA256 체크섬 없음. 손상 또는 변조 감지 불가.

- Reproducibility — random_state 고정만으로는 부족. CUDA non-determinism·라이브러리 버전 lock 필요.

- Feature store — 학습/추론 피처 불일치 방지 위해 Feast 또는 자체 피처 카탈로그 권고.

## B-4 보안 보강 (영역 F에서 상세)

- mTLS — 내부 서비스(api↔postgres·minio·redis·mlflow·vault) 평문 통신.

- MLflow 인증 — 누구나 실험·아티팩트 조회 가능.

- MFA 흐름 — users.mfa_secret 컬럼만 있고 발급·검증 흐름 없음.

- SBOM / 이미지 서명 — cosign, syft, trivy 미통합.

- Secret rotation 무중단 — JWT 30일 회전 grace period 24h만 명시, 진행 중 잡 영향 미정.

- 회로차단기 — 외부 API·Claude CLI·MLflow 호출 모두 단순 재시도만.

- Rate limit 강제 — Redis 토큰 버킷 ‘언급’만, 실제 적용 위치 부재.

## B-5 컴플라이언스 / 개인정보

- 데이터 보관 정책 — Layer2 prompts/* 90일 익명화만 있음. 사용자 업로드 데이터·산출물 보관 기간 부재.

- 삭제 권리 — GDPR/PIPA의 ‘잊혀질 권리’ 대응. /admin/users/{id}/purge 엔드포인트 없음.

- 동의 관리 — PII 미니 게이트에서 ‘마스킹/제외/유지’ 선택은 있으나 ‘분석 결과를 자체학습 KB에 포함해도 됩니까’ 동의 화면 없음.

- 감사 로그 보관 — security_audit_log 보관 기간·압축·아카이브 정책 미정.

## B-6 에이전트 관리 (영역 D에서 상세)

- 동적 에이전트 등록/해제·hot reload — 코드 변경 없이 에이전트 토글 불가능.

- 에이전트 버전 관리 + canary — 새 페르소나·새 프롬프트를 5% 트래픽에만 노출하는 메커니즘 없음.

- 에이전트별 권한 — 모든 에이전트가 모든 DB 테이블 R/W. SecurityGuard도 본인 권한 분리 안 됨.

## B-7 자가학습 폐쇄 (영역 G에서 상세)

- confidence decay — KB 신뢰도가 시간 따라 감쇠하는 로직 부재.

- Shadow eval — KB 추천 vs 실제 채택 비교 측정 없음.

- KB → 에이전트 코드 연결 — Layer1 KB가 ‘어디서 어떻게 인용되는지’ 코드 단위 부재.

- RL 정책 — reward 신호·policy update 미존재. 사실상 ‘KB 누적 + RAG 인용’.

## B-8 백업·DR (영역 H에서 상세)

- pg_dump 일일 cron 부재 · WAL streaming 부재 · pgBackRest·Barman 미언급.

- MinIO bucket versioning·replication·lifecycle policy 부재.

- Vault snapshot API + 외부 백업 부재.

- 로컬 ↔ 가상 단독 서버 동기화 전략 부재 — 사용자 요구의 핵심인데 명세 0건.

- RPO/RTO 목표값 부재 — 복구 시간 보장 불가.

- 정기 DR 리허설 부재 — Day20의 컨테이너 재기동은 리허설이 아님.

# 4. 영역 C — 유용한 도구·기술 추천

‘있으면 시스템 품질이 한 단계 올라가는’ 외부 도구. 각각 도입 비용·이득·도입 시점을 명시한다.

| 분야 | 도구 | 역할 | 도입 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| DB 마이그레이션 | Alembic | 스키마 변경 버전 관리·롤백 | Day02 즉시 |
| DB 백업 | pgBackRest 또는 Barman | Point-in-Time Recovery, WAL archive | Day01 (인프라) |
| DB HA | Patroni + etcd | Postgres leader 선출·페일오버 | v2.1 백로그 |
| 오브젝트 스토리지 백업 | mc mirror (MinIO Client) | 원격 S3·다른 MinIO로 미러링 | Day01 |
| Vault 백업 | vault operator raft snapshot | 스냅샷 + 암호화 보관 | Day17 |
| 회로차단기 | pybreaker, tenacity | 외부 API 보호·자동 복구 | Day03 공통 모듈 |
| 관측성 | OpenTelemetry + Tempo + Loki + Mimir | trace·log·metric 통합 | Day04~05 조기 통합 |
| MLOps Lineage | OpenLineage + Marquez | 데이터·모델 lineage 추적 | Day08 |
| Drift Detection | Evidently AI / NannyML | 데이터·예측 분포 변화 알람 | Day13 또는 v2.1 |
| 피처 스토어 | Feast | 학습/추론 피처 일관성 | v2.1 백로그 |
| SAST/SCA | Bandit + pip-audit + Trivy | 코드·의존성·이미지 취약점 스캔 | Day03 CI |
| SBOM | syft + cyclonedx | Software Bill of Materials 생성 | Day03 CI |
| 이미지 서명 | cosign (Sigstore) | Docker 이미지 무결성 보장 | Day17 |
| 런타임 보안 | Falco + AppArmor 프로필 | 컨테이너 이상 동작 탐지 | Day17 |
| DAST/Pen-test | OWASP ZAP + Nuclei templates | API 동적 침투 테스트 | Day20 |
| RL · Bandit | Vowpal Wabbit, BoTorch | Contextual bandit·베이지안 최적화 | 영역 G 자가학습 보강 |
| 부하 테스트 | Locust 또는 k6 | 동시 사용자·게이트 응답 부하 | Day20 |
| DAG/Workflow 대안 | Prefect 또는 Dagster | Celery·LangGraph 대안 평가 | v3 백로그 |
| 대시보드 대안 | Reflex 또는 NiceGUI | Streamlit asyncio 한계 회피 | v3 백로그 |
| 모델 서빙 | BentoML 또는 KServe | /predict 엔드포인트 표준화 | v2.1 백로그 |

### Anthropic Claude 활용 강화

- Anthropic SDK 직접 호출 — Day16 subprocess 대신. ‘extended thinking’ 모드로 오류 진단 품질 향상. 응답 캐싱(prompt caching)으로 비용 절감 50%+.

- Claude Agent SDK — 본 검토 환경처럼 도구·MCP 기반 에이전트를 SDK 단계에서 구성. AutoErrorHandler·SelfLearning을 표준 패턴으로 재작성 가능.

- 프롬프트 캐싱 — 페르소나 + 시스템 프롬프트 + AGENTS.md를 prompt cache로 묶어 모든 에이전트 호출에서 재활용. 70%+ 비용 절감.

# 5. 영역 D — 에이전트 관리 시스템 구조 검토

27 에이전트는 적은 수가 아니다. 이들을 안전하게 추가·해제·버전 업하면서 다른 영역에 영향을 최소화하려면 일관된 ‘에이전트 플랫폼 계층’이 필요하다.

## D-1 현재 구조 진단

- Registry — agent_registry 테이블 + 5초 폴링. heartbeat·success_rate·avg_duration. 좋은 시작점.

- BaseAgent — shared/agents/base.py. _call_llm·log_agent_run 공통 훅. 페르소나 prepend. OK.

- LangGraph 노드 — 약 25 노드. 각 노드가 BaseAgent 인스턴스 호출 또는 함수형 노드.

- Celery 큐 — pipeline·training·output·harness 4종. 격리 적절.

## D-2 부족한 부분

- 동적 등록/해제 — 새 에이전트를 핫 리로드로 추가하려면 (a) Python 모듈 import, (b) agent_registry INSERT, (c) LangGraph 그래프 재컴파일이 동시에 필요. 자동화 없음.

- 플러그인 시스템 — `importlib.metadata.entry_points` 패턴으로 ‘agents/plugins/*’ 디렉토리에 BaseAgent 하위 클래스를 떨어뜨리면 자동 등록되는 구조 부재.

- 버전 관리 — agent_registry.version은 컬럼만 있고 동시 운영(canary, blue-green)·롤백 절차 부재.

- 권한 분리 — 27 에이전트가 모두 동일 DB 권한. SecurityGuard도 일반 에이전트와 동일 권한으로 작동.

- 페르소나 A/B 인프라 — R-007이 ‘PR 리뷰 2인 + 변경 사유 기록’만 명시. 페르소나 A/B로 KP 측정·자동 채택 메커니즘 없음.

- 에이전트 격리 — 한 에이전트의 무한 루프·메모리 누수가 전체 워커를 멈춤. bulkhead 패턴(자원 한도·timeout·격리 process pool) 없음.

- 메시지 버스 — 에이전트 간 직접 호출(또는 state 전달)만. 영속 이벤트 버스(Kafka/NATS·Redis Streams)가 있으면 에이전트 추가가 ‘이벤트 구독’만으로 가능.

## D-3 권장 구조 — Plugin Platform

아래 4개 계층으로 분리하면 ‘한 에이전트 수정 → 다른 영역 영향 최소화’가 자연스러워진다.

| 계층 | 역할 | 예시 컴포넌트 |
| --- | --- | --- |
| L1 — 코어 플랫폼 | 에이전트 라이프사이클·등록·관측 | AgentRuntime, AgentRegistry, EventBus |
| L2 — 인터페이스 계약 | 각 카테고리 에이전트가 따를 ABC/Protocol | GateAgent, ModelingAgent, MetaAgent |
| L3 — 에이전트 구현 | 27개 + α 구현체 | AnalysisProposerAgent, EvalAgent, ... |
| L4 — 오케스트레이션 | LangGraph 그래프 빌드·HITL 게이트 | GraphBuilder, GateRouter |

- L1 ↔ L2 ↔ L3 ↔ L4는 한 방향 의존(L4 → L3 → L2 → L1)만 허용. 역방향 import 금지(ruff 룰 또는 import-linter).

- 새 에이전트 추가: L3에 BaseAgent 하위 클래스 파일 한 개 추가 + entry_points 등록. L1이 부팅 시 자동 발견·등록.

- 에이전트 비활성화: agent_registry.is_active=false → AgentRuntime이 그래프에서 자동 우회(skip-node + 기본값 적용).

- Canary 배포: agent_registry에 version_a / version_b 행 + traffic_share 컬럼. AgentRuntime이 가중치 라우팅.

# 6. 영역 E — 캡슐화·유지보수성·변경 영향도 격리

‘어떤 부분을 수정했을 때 다른 영역에 영향을 최대한 안 미치도록 설계해야 한다’는 사용자 요구의 직접 응답 섹션.

## E-1 도메인 경계 정의

현재 디렉토리(shared, agents, pipelines, api, frontend, security, error_handler, reports)는 ‘기능별 그루핑’이지 ‘도메인 경계’가 아니다. Bounded Context로 재정렬 권고:

| Bounded Context | 포함 모듈 | 외부 노출 인터페이스 |
| --- | --- | --- |
| Ingestion | uploads·data_profiler·schema_validator·security/pii | DataProfile·SchemaReport (Pydantic) |
| DecisionGates | intent_elicitor + 5 Proposers + Supervisor | Proposal·Decision (Pydantic) |
| Modeling | 선택·튜닝·학습·모니터·메트릭·FineTune | TrainedModel·MetricSet |
| Interpretation | Eval·Explainability·Insight | Insight·SHAPResult |
| Outputs | ReportComposer + 5 generators | ArtifactRef |
| MetaLearning | SelfLearning + KB·Embedding·Distill | Recipe·Embedding |
| Reliability | AutoErrorHandler·ErrorRecovery·CLI Bridge | Patch·KBEntry |
| Security | SecurityGuard·JWT·RBAC·Vault·Audit | AuthContext·AuditEvent |
| Observability | Logger·Tracer·Metrics·Dashboard | Metric·Trace |

- 각 Context는 자체 폴더 + 자체 Pydantic 모델 + 자체 DB 테이블 소유. 외부에 노출하는 건 ‘서비스 인터페이스’ + ‘이벤트’ 두 가지뿐.

- DB 테이블 직접 접근 금지 — 다른 Context의 테이블은 인터페이스를 통해서만 접근(Repository 패턴).

- Pydantic 모델로 컨트랙트 명확화 + version 컬럼으로 진화 관리(예: ProposalV1, ProposalV2 동시 운영).

## E-2 의존성 역전 (DIP) 적용

- BaseAgent는 추상 인터페이스만 의존. 예: SelfLearningClient를 직접 import하지 않고 ‘KBLookup’ Protocol에 의존. 실제 구현은 DI 컨테이너가 주입.

- 이렇게 하면 SelfLearning을 KB에서 RL 정책으로 바꿔도 BaseAgent 코드는 그대로.

- 간단 구현: dependency-injector 또는 punq 같은 가벼운 DI 라이브러리.

## E-3 이벤트 기반 결합 분리

현재는 ‘LangGraph 노드 → 다음 노드’의 직접 호출 + Redis pub/sub 일부. 이벤트 버스를 도입하면:

- JobCreated, GateCompleted(G1..G5), ModelTrained, JobCompleted, JobFailed 같은 도메인 이벤트 정의.

- SelfLearningAgent는 ‘JobCompleted 구독자’가 되어 거리 두기. SelfLearning 변경이 메인 파이프라인에 0 영향.

- Audit·Drift·Dashboard·BackupCheck 같은 cross-cutting consumer 추가가 ‘구독자 추가’만으로 끝남.

- 구현 옵션: Redis Streams(가벼움) → NATS JetStream(중간) → Kafka(엔터프라이즈).

## E-4 마이그레이션 안전성

- Alembic 도입(앞에서 권고).

- DB 마이그레이션은 ‘expand-and-contract’ 패턴: (1) 새 컬럼 추가(nullable) → (2) dual-write → (3) backfill → (4) 코드 cutover → (5) 구 컬럼 drop. Day02~21에서 자주 일어나야 하는데 명시 없음.

- 페르소나·시스템 프롬프트도 마이그레이션 대상으로 관리(persona_versions 테이블).

## E-5 변경 영향도 매트릭스 (단일 정보 소스)

Day21이 65+ 문서를 작성하면서 SSOT가 흩어진다. 권고:

- 아키텍처 다이어그램·KPI·룰 코드는 단일 YAML/JSON에서 생성 → pytest-doctest로 문서 동기화 검증.

- ADR(Architecture Decision Record) 도입: 결정마다 .adr.md 한 개 — 사용자 요구처럼 ‘왜 X를 안 했나’를 미래에 추적 가능.

# 7. 영역 F — 보안 / 검증 / 침투

Day17 보안 풀스택은 베이스라인으로는 우수(JWT/RBAC/RLS/Vault/pg_crypto/MinIO SSE/감사 로그/INJECTION_PATTERNS). 그러나 단독 서버 + 외부 노출 가능 기준으로는 다음 갭을 메워야 한다.

## F-1 인증·세션

- JWT 알고리즘 — HS256(대칭). 외부 노출 시 키 회전·검증 분산을 위해 RS256 또는 ES256(비대칭)으로 전환 권고.

- MFA — users.mfa_secret 컬럼만 있음. TOTP 발급·검증·복구 코드·강제 정책 부재. admin/service 역할은 MFA 의무화 권고.

- Refresh token rotation — 30일 만료만 명시. 재사용 감지(token reuse detection) 없음. 도난 시 식별 불가.

- Session pinning — IP/User-Agent 변화 시 재인증 요구 정책 부재.

## F-2 인가·격리

- 에이전트별 최소권한 — 영역 D에서 언급. 27 에이전트가 DB 슈퍼유저 자격으로 동작.

- RLS 정책 — 마스터 §11.2 ‘migrations/004_security_baseline.sql’로 ‘RLS 정책 + 컬럼 암호화’ 명시. 그러나 어떤 테이블에 어떤 정책인지 한 줄 부재. self_learning_kb, dataset_embeddings, security_audit_log 같은 민감 테이블 RLS 정의 필수.

- 관리 엔드포인트 IP allowlist — /admin/* 는 내부망에서만 호출 가능하도록 별도 listener·CIDR 제한.

## F-3 전송·저장 암호화

- mTLS — Day00 §10.5는 ‘Docker 내부 ada-net은 신뢰 영역’. 외부 노출(특히 단독 서버 사용 가능) 시 신뢰 가정은 위험. Postgres·MinIO·Redis 모두 mTLS 권고.

- MinIO SSE 키 관리 — SSE-S3는 서버가 키 보관. SSE-C(클라이언트 제공) 또는 SSE-KMS로 강화 권고.

- PostgreSQL TDE — pg_crypto 컬럼 암호화만으론 데이터파일 전체 보호 안 됨. LUKS 전체디스크 암호화 권고.

## F-4 프롬프트 인젝션·LLM 보안

- INJECTION_PATTERNS — 정규식 6개만. 우회 쉬움(다국어, base64, 토큰 분할 등). LLM 출력 검증(canary token, structured output schema) 보강.

- Tool poisoning — Claude CLI에 --allowed-tools Read,Grep,Glob 제한 OK. 그러나 ‘읽기로 PII 누설’ 시나리오는 차단 안 됨.

- Indirect prompt injection — 사용자가 업로드한 데이터(.txt/.html/.pdf) 내부에 인젝션 명령이 있을 수 있음. DataProfiler·EDAAgent에서 데이터를 LLM에 컨텍스트로 넘기는 모든 경로에 sanitize 필수.

## F-5 공급망(Supply chain) 보안

- Docker 베이스 이미지(pgvector/pgvector:pg16 등) digest pin 사용 권고(태그가 아닌 sha256).

- pip 패키지 hash pinning(requirements.txt에 sha256). pip-compile + pip-audit.

- SBOM 생성(syft) + 이미지 서명(cosign). CI 단계에서 미서명 이미지 배포 거부.

- Anthropic API 키·MinIO 키 등 시크릿 누설 감지(gitleaks 이미 Day03에 있음. 정기 스캔 추가).

## F-6 런타임 보안

- Falco — 컨테이너 안에서 비정상 syscall·외부 IP 연결 탐지.

- AppArmor·seccomp 프로필 — 워커 컨테이너가 필요한 syscall만 허용.

- non-root 사용자(이미 R-003) + read-only 파일시스템 + cap-drop ALL — claude-cli-sidecar에는 적용 명시 있음. 모든 서비스로 확장.

## F-7 침투 검증 강화

- 50종 페이로드를 OWASP ZAP 자동화 스캔으로 보강.

- Nuclei templates + 사내 커스텀 템플릿(예: ADA 특이 엔드포인트 /decision/{job_id}).

- Burp Suite (수동) 분기별 1회 — JWT alg=none, role escalation 등.

## F-8 컴플라이언스 준비

- PIPA(개인정보보호법) — PII 발견 시 처리 동의·보관 기간·파기 절차. 미니 게이트에 ‘몇 일간 보관’ 옵션 추가 권고.

- 감사 보고서 — security_audit_log → 월별 CSV/PDF 자동 생성 + 디지털 서명.

- 데이터 처리 동의서 — /upload 첫 사용 시 클릭스루 + 동의 이력 보관.

# 8. 영역 G — 자가학습 사이클 (현재 KB 누적 vs 진짜 강화학습)

사용자가 가장 강조한 영역: ‘자가학습(강화학습)으로 계속 똑똑해지는 에이전트’. 이 표현을 명세와 비교하면 큰 갭이 있다.

## G-1 현재 명세가 실제로 하는 일

| 구성요소 | 현 동작 | 분류 |
| --- | --- | --- |
| Layer1 self_learning_kb | 잡 완료 후 success_pattern·recipe·hpo_warm_start 등 INSERT | 감독형 누적 |
| Layer2 MinIO 아티팩트 | prompts·shap·learning_curve 원본 저장 | 데이터 레이크 |
| Layer3 pgvector 임베딩 | intent·dataset·lesson 768d 벡터 | 유사도 검색용 |
| G1~G3 제안 단계 | RAG로 유사 사례 조회 후 LLM 프롬프트에 주입 | in-context learning |
| error_kb | hash → confidence → 자동 패치/재시도/CLI 호출 | 캐시 + 휴리스틱 |
| HarnessAuditor 룰 | 실패 패턴 → AGENTS.md R-A0xx 자동 추가 | 정적 규칙 누적 |

결론: 현재 명세는 ‘KB 누적 + RAG 인용 + 규칙 누적’이지 강화학습이 아니다. 정책(policy)·보상(reward)·탐험(exploration)·정책 업데이트(policy gradient)가 없다.

## G-2 누락된 폐쇄 사이클 단계

- 1) KB → 코드 연결 — Layer1 KB의 hpo_warm_start가 ‘ModelSelectionAgent의 어느 라인에서 어떻게 Optuna study.enqueue_trial로 들어가는지’ 코드 명시 부재.

- 2) 사용 시 신뢰도 업데이트 — KB 인용 후 성공/실패 결과로 confidence를 + / - 조정하는 로직 미구현. error_kb만 confidence ±0.05/±0.10.

- 3) Shadow eval — KB가 추천한 경로 vs 사용자가 실제 선택한 경로의 메트릭 비교. KP11(1순위 채택률)은 측정만 할 뿐 다음 추천에 반영 안 됨.

- 4) Confidence decay — 6개월 전 성공한 패턴이 데이터 분포 변화로 더는 유효하지 않을 수 있음. 시간 감쇠 없음.

- 5) 거짓 양성 회수 — 한 번 KB에 들어간 잘못된 패턴을 자동으로 빼는 retraction 메커니즘 없음. 사용자 요구 ‘똑똑해진다’의 반대인 ‘오염된다’로 진행 가능.

- 6) 사용자 피드백 → 정책 — G1~G5 게이트에서 사용자가 1순위 안을 거부한 이유(데이터 부족? 도메인 지식?)가 분석되지 않음.

## G-3 진짜 ‘똑똑해지는’ 구조 — 단계적 도입안

RL을 처음부터 도입하면 보상 정의·탐험·안정성 모두 어려움. 다음 3단계 진화 권고:

| 단계 | 기술 | 도입 시점 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 0 (현재) | KB 누적 + RAG 인용 | v2 출시 | 유사 사례 활용 |
| Stage 1 | Confidence decay + Shadow eval + Retraction | v2.1 (1개월 후) | KB 오염 방지 |
| Stage 2 | Contextual Bandit (LinUCB / Thompson Sampling) | v2.2 (3개월 후) | 추천 다양성·탐험 균형 |
| Stage 3 | Offline RL (CQL, BCQ) on jobs+rewards | v3.0 (6개월 후) | 장기 누적 최적화 |

### Stage 1 — 즉시 적용 가능

- self_learning_kb에 used_count·success_after_use·last_used_at 컬럼 추가.

- 매일 새벽 cron으로 30일 미사용 KB의 confidence × 0.95. 0.3 미만이면 is_active=false.

- 게이트별 ‘KB 추천 안’과 ‘사용자 채택 안’ 비교 카운터(gate_decision_metrics view 활용).

### Stage 2 — Contextual Bandit

- State: 데이터 프로파일 임베딩 + 사용자 의도 임베딩 → 768d × 2 = 1536d.

- Action: 모델 후보 집합(예: TabTransformer / XGBoost / LightGBM).

- Reward: 검증 메트릭(F1·R²·AUROC) + 사용자 1순위 채택(0/1).

- Algorithm: LinUCB(시작) → Neural Bandit(Vowpal Wabbit) → Thompson Sampling.

- 이 단계는 ‘예측’이 아닌 ‘추천’이므로 RL 위험도 낮음.

### Stage 3 — Offline RL

- jobs 테이블 + decisions + final_metrics + user_satisfaction을 (s, a, r, s') 튜플로 변환.

- CQL/BCQ 같은 보수적 오프라인 RL로 정책 학습.

- 실서비스 배포는 ε-greedy로 5% 트래픽에만 적용.

- ‘진짜로 시간이 지날수록 똑똑해진다’가 측정 가능한 형태로 완성됨.

## G-4 KP7 측정 자동화

- 현 명세: ‘동일 데이터셋 2번째 실행에서 메트릭 +5%·trial -30%’.

- 문제: 동일 데이터에서는 random_state 고정이면 메트릭 0% 변화가 자연스러움. 측정 자체가 인위적.

- 권고: KP7을 ‘유사 데이터셋(임베딩 거리 ≤ 0.3) 100건에 대해 30일 단위로 trial 감소율·메트릭 변화율의 회귀계수’로 재정의.

# 9. 영역 H — 백업·DR·복구 (로컬 + 가상 단독 서버)

사용자 요구: ‘로컬서버와 가상 단독 서버를 모두 구축하고 있기 때문에 백업 시스템도 신경써야 한다.’ 현재 명세는 이 요구에 거의 응답하지 않는다.

## H-1 현재 명세 점검

| 항목 | 현재 명세 | 평가 |
| --- | --- | --- |
| Postgres 백업 | 없음 | 치명 |
| WAL streaming / PITR | 없음 | 치명 |
| MinIO 백업 | SSE-S3 암호화만, 미러링 X | 치명 |
| MinIO Versioning | 없음 | 치명 |
| Vault 백업 | Dev 모드(영속화 없음) | 치명 |
| 모델 가중치 백업 | MinIO에 저장하지만 별도 백업 X | 고위험 |
| LangGraph checkpoints | Postgres에 영속, 백업은 Postgres에 의존 | 고위험 |
| self_learning_kb·error_kb | Postgres에 의존 | 고위험 |
| audit_log | Postgres에 의존 | 고위험 |
| DR 시뮬레이션 | Day20 §7: 컨테이너 강제 종료 + 30초 내 재기동 | 부족(백업/복구 아님) |
| RPO/RTO 목표 | 없음 | 치명 |
| 문서 backup_restore.md | Day21 작성 체크리스트만 | 치명(콘텐츠 부재) |
| 로컬↔가상 단독 동기화 | 없음 | 치명(사용자 요구 직격) |

## H-2 권고 백업 아키텍처

로컬 서버(메인) + 가상 단독 서버(스탠바이/DR) 2노드 가정. 다음 구조 권고.

### (1) Postgres

- 일일 pg_dump(전체) → MinIO 로컬 → MinIO 가상 단독 → 외부(예: NAS·외장 디스크).

- WAL 아카이브(streaming) → pgBackRest 또는 Barman 사용. RPO ≤ 5분 달성.

- 가상 단독 서버에 hot standby(streaming replication) — RTO ≤ 30분.

- 주 1회 PITR 복구 리허설(테스트 환경에).

### (2) MinIO

- 버킷 versioning 활성화(`mc version enable`).

- `mc mirror --watch` 로 로컬 → 가상 단독 실시간 미러.

- Lifecycle: prompts/* 90일, learning_curves 365일, best_model 영구.

- 주 1회 무결성 검증(SHA256 재계산 + 메타데이터 비교).

### (3) Vault

- Dev 모드 제거, Raft 스토리지 백엔드로 HA(최소 단일 노드라도 영속화).

- `vault operator raft snapshot save` 매일 → 암호화 후 외부 보관.

- 시크릿 회전 시 grace period 24h + 진행 중 잡 추적.

### (4) 모델 가중치·KB

- MinIO 백업에 포함되지만, 별도 ‘모델 카탈로그’ 테이블에 SHA256·서명 저장.

- self_learning_kb·error_kb·audit_log는 Postgres 백업으로 커버 + 분기별 export로 별도 보관.

### (5) 자동화·관측

- backup_check.py 데몬 — 매시간 마지막 백업 시각·크기·체크섬 검증, 실패 시 SecurityGuard에 알림 + audit_log에 critical.

- Grafana 대시보드에 ‘Backup Health’ 패널: 마지막 성공 시각·증분 크기·복구 리허설 일자.

## H-3 RPO / RTO 목표(권고)

| 구성요소 | RPO 목표 | RTO 목표 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| Postgres (jobs·KB·audit) | 5분 | 30분 | WAL streaming + hot standby |
| MinIO (산출물·아티팩트) | 1시간 | 1시간 | mc mirror --watch |
| Vault (시크릿) | 1일 | 1시간 | 일일 snapshot + 회전 정책 |
| 모델 가중치 | 1일 | 2시간 | MinIO 백업 + 카탈로그 |
| 전체 시스템 (스탠바이 페일오버) | 5분 | 4시간 | 수동 페일오버 절차 |

## H-4 DR 리허설 일정

- 매주 — backup_check.py 자동 점검.

- 매월 — 백업 1건을 테스트 환경에 복구 + smoke test(`pytest -m smoke`).

- 분기 — Game Day: 메인 서버 강제 셧다운 + 가상 단독으로 페일오버 + RTO 측정.

- 연 — 외부 감사 1회(시뮬레이션 또는 실 운영 전환).

## H-5 ‘새 Day’ 신설 권고

Day-A: 백업·DR 인프라 (Day01과 Day17 사이에 삽입) — 분량 1일. 산출물: docker/postgres-backup-sidecar, scripts/backup_check.py, scripts/restore_drill.sh, docs/operations/backup_restore.md(콘텐츠 실제 작성), Grafana ‘Backup Health’ 대시보드 JSON.

# 10. 종합 위험 매트릭스 — Top 20

발생 확률(P, 1~5) × 영향도(I, 1~5) = 위험 점수. 우선순위는 P0(20~25) / P1(12~19) / P2(6~11) / P3(1~5).

| # | 위험 | Day/위치 | P×I | 수준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 백업·DR 인프라 완전 부재 → 단일 장애 시 KB·잡 영구 손실 | Day20·21 | 5×5=25 | P0 |
| 2 | 자가학습 사이클 미폐쇄 → 점점 똑똑해지지 않거나 오염 | Day14·19 | 5×5=25 | P0 |
| 3 | Claude CLI subprocess + 회로차단기 부재 → 자동 오류 처리 단일 장애점 | Day16 | 4×5=20 | P0 |
| 4 | Vault Dev 모드 + 백업 부재 → 시크릿 손실 시 복구 불가 | Day01·17 | 4×5=20 | P0 |
| 5 | Alembic·DB 마이그레이션 버전 관리 없음 → 롤백 불가 | Day02~21 | 5×4=20 | P0 |
| 6 | 트랜스포머 강제(R-403) 무한 루프·CPU 환경 비효율 | Day00 §7·Day08 | 4×4=16 | P1 |
| 7 | mTLS·MLflow 인증·SBOM·이미지 서명 부재 | Day17 | 4×4=16 | P1 |
| 8 | AT-1 90초 목표 비현실 (트랜스포머+CPU) | Day14·21 | 5×3=15 | P1 |
| 9 | 침투 50종 페이로드 실제 구현 없음 | Day17·20 | 4×4=16 | P1 |
| 10 | TabPFN 라이선스·TranAD 자체 포팅 위험 | Day12 | 4×3=12 | P1 |
| 11 | Streamlit + WebSocket + asyncio 호환성 | Day10·18 | 4×3=12 | P1 |
| 12 | 에이전트 동적 등록/해제·canary 부재 | Day04·14 | 3×4=12 | P1 |
| 13 | 데이터 lineage·drift detection·모델 SHA256 없음 | Day08·19 | 4×3=12 | P1 |
| 14 | Indirect prompt injection (사용자 데이터 경유) 미차단 | Day05·17 | 3×4=12 | P1 |
| 15 | 에이전트별 최소권한 분리 없음 → 한 에이전트 침해 시 전체 노출 | Day17 | 3×4=12 | P1 |
| 16 | 에이전트 격리(bulkhead) 없음 → 한 에이전트 OOM이 전체 워커 다운 | Day04·08 | 3×3=9 | P2 |
| 17 | MFA 발급·검증 흐름 미구현 | Day17 | 3×3=9 | P2 |
| 18 | GDPR/PIPA 삭제권리 엔드포인트 부재 | Day17·19 | 3×3=9 | P2 |
| 19 | 27 에이전트 매트릭스 UI 성능 저하 가능 | Day18 | 2×3=6 | P2 |
| 20 | WeasyPrint 한글 폰트·Cairo 의존성 빌드 실패 | Day12·15 | 2×3=6 | P2 |

# 11. 수정 권고안 — 우선순위 P0~P3

## 11.1 P0 — 21일 스프린트 전·내에 반드시

- [Day-A 신설] 백업·DR 인프라 1일 — Postgres pg_dump+WAL, MinIO versioning+mc mirror, Vault Raft snapshot, RPO/RTO 명문화.

- [Day02 보강] Alembic 도입 의무화 + alembic_version 테이블 + Day별 마이그레이션 PR 템플릿.

- [Day16 재설계] Claude CLI를 subprocess → Anthropic SDK 비동기 호출로 전환, 회로차단기(pybreaker) + Redis 토큰 버킷.

- [Day14·19 보강] 자가학습 폐쇄 단계 명시 — KB → 코드 인용 위치 + confidence ±·decay + Shadow eval 측정.

- [Day17 보강] Vault Dev 모드 폐지(또는 v2 출시 후 즉시 폐지 일정 명시), 시크릿 회전 절차 + 진행 중 잡 추적.

## 11.2 P1 — 21일 스프린트 내 보강 또는 v2.1 첫 주

- 트랜스포머 정책 완화: R-403을 ‘후보 노출 권장’으로, ‘강제 포함’은 데이터 크기 ≥ N·GPU 가용 시만.

- mTLS·MLflow 인증·SBOM(syft)·이미지 서명(cosign) Day17 §3에 추가.

- 침투 50종 — OWASP ZAP + Nuclei 자동 통합, Zip bomb은 가드 단위 테스트로 대체.

- TabPFN 라이선스 검토 + TranAD/AnomalyTransformer v2 스코프 제외 명문화.

- Streamlit 실시간 부분을 SSE 정적 페이지로 분리 + 게이트 응답 영속화 강화.

- 에이전트 플랫폼 L1~L4 분리 + 플러그인 entry_points 도입.

- OpenLineage + 모델 카탈로그 + SHA256 무결성.

- Indirect prompt injection — 데이터 파일에서 추출한 텍스트를 LLM에 전달하기 전 sanitize 위치 명시.

## 11.3 P2 — v2.1~v2.2

- Contextual Bandit(LinUCB) 도입 — 자가학습 Stage 2.

- Falco + AppArmor 런타임 보안.

- MFA 발급·검증 흐름 (TOTP).

- Evidently AI drift detection.

- Feast 피처 스토어 평가.

- GDPR/PIPA 삭제 권리·동의 흐름.

- Grafana ‘Backup Health’ + 비용 메트릭 대시보드.

## 11.4 P3 — v3.0 백로그

- Offline RL(CQL/BCQ) — 자가학습 Stage 3.

- Reflex/NiceGUI 대시보드 마이그레이션.

- BentoML/KServe 모델 서빙 표준화.

- Patroni HA Postgres.

- Kafka 또는 NATS JetStream 메시지 버스.

# 12. Day별 즉시 패치 제안 표

각 Day 문서의 ‘🆕 v2 확장 작업’ 또는 ‘완료 기준’ 섹션에 한 줄~세 줄로 끼워 넣을 패치.

| Day | 현재 누락 핵심 | 패치 제안 (1~3줄) |
| --- | --- | --- |
| Day01 | Vault 영속화, requirements hash pin, Alembic 베이스라인 | (a) vault Raft 모드 + snapshot 디렉토리 마운트, (b) pip-compile + hash 강제, (c) alembic init 포함. |
| Day02 | Alembic, RLS·pgcrypto 실제 정책, 인덱스 전략 | alembic_version + initial migration. RLS 정책은 self_learning_kb·dataset_embeddings·security_audit_log에 명시. JSONB GIN 인덱스 추가. |
| Day03 | 회로차단기·correlation ID 자동 주입·DI 컨테이너 | BaseAgent 공통 훅에 trace_id/job_id/agent_id structlog 자동 바인딩. tenacity + pybreaker 공통 데코레이터 제공. DI 컨테이너(punq) 도입. |
| Day04 | LangGraph 버전 고정, 에이전트 플러그인 entry_points, bulkhead | langgraph==X.Y 고정. ProcessPoolExecutor로 학습 잡 격리. agents/plugins/* 자동 로딩 도입. |
| Day05 | Indirect prompt injection 차단, 멀티 포맷 로더 실제 구현 | pdf/html/txt 추출 결과를 LLM에 전달 전 sanitize_user_input 통과 의무. xlsx/json 로더 실 구현 체크리스트. |
| Day06 | FastAPI에 회로차단기·rate limit 미들웨어 | Anthropic API·MLflow·Claude CLI에 pybreaker 데코레이터. Redis 토큰 버킷 IP·user 단위. |
| Day07 | warm-start 실제 코드, async event loop 충돌 해결 | study.enqueue_trial(warm_start_params) 명시. ModelSelectionAgent의 asyncio.run 호출을 to_thread로 교체. |
| Day08 | MLflow 인증·실험 권한, lineage 시작점 | MLflow basic-auth + 사용자별 실험 격리. OpenLineage 클라이언트 통합 시작. |
| Day09 | KB 오염 방지·confidence decay·Shadow eval | self_learning_kb에 used_count·success_after_use·last_used_at + nightly decay cron. KP11 기반 shadow 채택 비교 view. |
| Day10 | Streamlit asyncio 회피 + 시간 순서 검증 | WebSocket 부분은 SSE 페이지로 분리. 시계열 시간순 검증·미래 데이터 누설 가드 단위 테스트. |
| Day11 | SHAP 샘플링 전략 + 프롬프트 인젝션 가드 | 층화 샘플링 표준화. InsightAgent의 user_question은 sanitize_user_input + 200자 제한. |
| Day12 | 트랜스포머 라이브러리 라이선스·자체 포팅 위험 명시 | TabPFN 비상업 라이선스 경고. TranAD/AnomalyTransformer는 v2 스코프 제외 또는 별도 트랙. |
| Day13 | Fallback 전략 6종 실제 구현 + 모델 캐시 만료 | shared/fallback_strategies.py 실 구현. /predict 모델 캐시 TTL + LRU. |
| Day14 | AT-1 시간 재산정·자가학습 측정 자동화·BackupCheck 테스트 | AT-1 트랙 분리(트리만 90s·트랜스포머 포함 180s). KP7 측정 스크립트 + backup_check 단위 테스트 포함. |
| Day15 | 산출물 버전관리·다운로드 감사·정전 시 재생성 | outputs.version 컬럼. 다운로드 시 audit_log 강제. ReportComposer 부분 실패 시 누락 산출물 재시도 큐. |
| Day16 | Anthropic SDK 직접 호출·회로차단기·한글 스택 정규화 | subprocess + docker exec → 비동기 SDK. pybreaker. error_hash 정규화에 비ASCII 대응 단위 테스트 50개. |
| Day17 | mTLS·MLflow 인증·MFA·SBOM·이미지 서명·rotation 무중단 | 체크리스트 6항목 신규 추가. JWT alg HS256→RS256. Vault Raft. |
| Day18 | Backup Health 패널·에이전트 토글 UI·SSE 분리 | Grafana 대시보드 JSON 산출물. /admin agent on/off 토글. 실시간 진행률은 별도 SSE 페이지로. |
| Day19 | KB → 코드 인용 위치 명시·삭제 권리 엔드포인트·비용 메트릭 | G1·ModelSelection·HPO에서 KB 인용 라인 명시. /admin/users/{id}/purge. job_cost_metrics 테이블. |
| Day20 | OWASP ZAP·Nuclei 통합·실제 DR 리허설·KP7 자동 측정 | IT-4 자동 스캔 통합. §7 DR 리허설을 ‘백업 복구→smoke test→RTO 측정’으로 재작성. KP7 측정 자동화 검증. |
| Day21 | backup_restore.md 실제 콘텐츠·ADR·Vault HA 가이드 | 콘텐츠 골격(pg_dump 스크립트·mc mirror·Vault snapshot·복구 절차)을 실제로 작성. ADR-0001~ADR-0010 권장 목록. |

# 13. 부록 — 신설 Day 권고

기존 21일 스프린트에 비집어 넣기 어려우면 ‘0.5일’ 또는 ‘병렬 트랙’으로 다음 Day를 신설 권고.

## Day-A — 백업·DR 인프라 (필수)

삽입 위치: Day01과 Day02 사이 또는 Day17 직후. 산출물: docker compose에 postgres-backup-sidecar·minio-mirror·vault-snapshot 컨테이너. scripts/backup_check.py 데몬. docs/operations/backup_restore.md(실 콘텐츠). Grafana ‘Backup Health’ 대시보드. RPO/RTO 단위 테스트.

## Day-B — 자가학습 사이클 폐쇄 (필수)

삽입 위치: Day19 직후 또는 v2.1 첫 주. 산출물: KB → 에이전트 코드 인용 위치 매핑 문서. confidence ± / decay / Shadow eval 코드. KP7 측정 자동화 스크립트. gate_decision_metrics view 확장.

## Day-C — 보안 보강 (권고)

삽입 위치: Day17 직후 또는 v2.1 첫 주. 산출물: mTLS 인증서 발급·배포 스크립트. MLflow basic-auth. SBOM(syft) + cosign 이미지 서명 CI. MFA(TOTP) 발급·검증 흐름. OWASP ZAP·Nuclei 자동 스캔.

마무리 — 이 보고서의 권고는 21일 일정을 ‘버리자’는 게 아니다. 21일은 기능적 MVP로 충분하다. 단, 단독 서버 + 외부 사용 가능성 가정 하에서는 P0 항목 5개만이라도 v2 출시 전 반드시 보강되어야 한다. 특히 ‘백업·DR’과 ‘자가학습 사이클 폐쇄’ 두 가지는 사용자가 직접 언급한 핵심 요구이므로 우선순위 최상.